Taller Aplicación de Metodología Scrum Proyecto VoxLess

Autores

Miguel Ángel Cubillos, Thomas Duran Molina, Andrés Camilo Matallana y María Fernanda Largo

Servicio Nacional de Aprendizaje

Ficha 3313638: Análisis y Desarrollo de Software

Ingeniería. Elsa Junca

Bogotá D.C

12 de marzo de 2026

- Descripción de SCRUM:

SCRUM es un enfoque ágil ampliamente utilizado para gestionar proyectos de desarrollo de software, especialmente en contextos que demandan colaboración constante y entregas rápidas de funcionalidades. Fue desarrollado por Ken Schwaber y Jeff Sutherland en la década de 1990.

Esta metodología se fundamenta en los principios ágiles, que priorizan la comunicación continua dentro del equipo, la capacidad de adaptarse a cambios y la entrega frecuente de productos funcionales en plazos cortos.

A diferencia de las metodologías tradicionales como el modelo en cascada, que organiza el proyecto de manera secuencial y dificulta la incorporación de cambios, SCRUM divide el trabajo en ciclos breves llamados Sprints. Esto facilita la mejora continua del producto durante todo el proceso de desarrollo.

En el caso del proyecto VoxLess, el SCRUM permite avanzar de forma progresiva en el desarrollo de módulos como el usuario, la configuración del juego, avatares, niveles y el juego en general. Con este enfoque, cada componente es perfeccionado y probado antes de abordar el siguiente, asegurando un producto final bien integrado.

- Roles en SCRUM: Identificación de roles

- En este proyecto, el Product Owner se encarga de:

*Definir los requerimientos funcionales del sistema.

*Priorizar los módulos del juego.

*Verificar que el producto final cumpla con los objetivos.

- El Scrum Master es el encargado de facilitar el proceso SCRUM y eliminar obstáculos que afecten al equipo. Dentro del proyecto sus funciones son:

*Organizar las reuniones del equipo.

*Verificar que se cumpla la metodología SCRUM.

*Ayudar a resolver problemas técnicos o de coordinación como los fallos en la programación del sistema de niveles, los problemas con la base de datos de usuarios y errores en el guardado automático del progreso.

*Mantener una buena comunicación entre los miembros del equipo.

- El equipo de desarrollo es el grupo multidisciplinario encargado de crear el producto y entregar incrementos funcionales en cada Sprint. En este proyecto el equipo se encarga de estas tareas:

*Programación del sistema y desarrollo del registro de usuarios.
*Diseño de personajes, escenarios y programación del movimiento del jugador.
*Implementación del juego. (creación de enemigos, niveles y obstáculos ).
*Integración de base de datos.

3. Eventos SCRUM:

- Sprint:

- Sprint 1: Desarrollo del módulo de usuarios

*Registro de usuario

*Inicio de sesión

*Restablecimiento de contraseña

- Sprint 2: Desarrollo del módulo de configuración del juego

*Ajustes de volumen

*Configuración de pantalla

*Guardado de preferencias

- Sprint 3: Desarrollo del módulo de avatar

*Personalización de rostro

*Selección de apariencia

*Guardado del avatar

- Sprint 4: Desarrollo del módulo de niveles

*Acceso a niveles

*Desbloqueo de niveles

*Guardado de progreso

- Sprint 5: Desarrollo del sistema del juego

*Movimiento del jugador

*Sistema de vidas

*Enemigos

*Ítems e interacciones

- Sprint Planning:

En esta reunión participan el Product Owner, Scrum Master y el equipo de desarrollo, quienes revisan los requerimientos del proyecto y seleccionan las funcionalidades que se implementarán en cada ciclo de trabajo. Para el desarrollo del juego, los Sprints se organizan según los módulos principales del sistema: Usuario, Configuración del Juego, Avatar, Niveles y Juego.

*Sprint 1 – Módulo Usuario

Objetivo del Sprint: Desarrollar el sistema de gestión de usuarios que permita registrar, iniciar sesión y recuperar la contraseña.

Tareas del Sprint:

*Crear formulario de registro de usuario.

*Programar validación de datos ingresados por el usuario.

*Crear una base de datos para almacenar la información de los usuarios.

*Implementar sistema de inicio de sesión con correo y contraseña.

*Programar el sistema de restablecimiento de contraseña mediante correo electrónico.

Resultado esperado: El usuario podrá registrarse, iniciar sesión y recuperar su contraseña dentro del sistema.

*Sprint 2 – Módulo Configuración del Juego

Objetivo del Sprint: Desarrollar el sistema de configuración para que el usuario pueda personalizar el juego según sus preferencias.

Tareas del Sprint:

*Crear el menú de configuración del juego.

*Implementar control de volumen para música y efectos de sonido.

*Implementar ajustes de pantalla y visualización.

*Mostrar vista previa de los cambios realizados por el usuario.

*Guardar las configuraciones en el sistema.

Resultado esperado: El usuario podrá modificar los ajustes del juego como audio, pantalla y controles según sus preferencias.

*Sprint 3 – Módulo Avatar

Objetivo del Sprint: Permitir al usuario personalizar su avatar antes de iniciar el juego.

Tareas del Sprint:

*Crear el avatar base del jugador.

*Implementar opciones de personalización como rostro, ropa y apariencia.

*Mostrar vista previa del avatar mientras se realizan cambios.

*Guardar la configuración del avatar seleccionado.

Resultado esperado: El usuario podrá crear y personalizar su avatar para utilizarlo dentro del juego.

*Sprint 4 – Módulo Niveles

Objetivo del Sprint: Implementar el sistema de niveles del juego donde los usuarios puedan avanzar y desbloquear nuevos retos.

Tareas del Sprint:

*Diseñar la estructura de los niveles del juego.

*Programar el acceso a los niveles disponibles.

*Implementar el sistema de desbloqueo de niveles.

*Programar el guardado del progreso del jugador.

*Mostrar mensaje cuando un nivel sea completado.

Resultado esperado: El usuario podrá seleccionar niveles, superarlos y desbloquear nuevos niveles mientras su progreso se guarda.

*Sprint 5 – Módulo Juego

Objetivo del Sprint: Desarrollar las mecánicas principales del juego que permiten la interacción del usuario dentro del mapa.

Tareas del Sprint:

*Programar el movimiento del jugador mediante teclado.

*Implementar el sistema de vidas del jugador.

*Programar el sistema de muerte cuando el jugador pierde todas las vidas.

*Implementar el comportamiento de los enemigos.

*Programar los ítems que ayudan al jugador durante el juego.

*Implementar la interacción con objetos del entorno.

*Programar el sistema de autoguardado del progreso.

Resultado esperado: El juego contará con las mecánicas principales funcionando, permitiendo que el jugador se mueva, enfrente enemigos, utilice ítems y avance en el juego.

- Daily Scrum: Cada Uno responde tres preguntas:

*¿Qué hice ayer?

*¿Qué haré hoy?

*¿Tengo algún problema?

Desarrollador 1 (Backend):

*Ayer trabajé en la creación de la base de datos de usuarios.

*Hoy implementaré el sistema de validación de datos para el registro.

*No tengo impedimentos por el momento.

Desarrollador 2 (Frontend):

*Ayer diseñé el formulario de registro para que los usuarios ingresen sus datos.

*Hoy trabajaré en la interfaz del inicio de sesión.

*Necesito coordinar con el programador backend para conectar el formulario con la base de datos.

Desarrollador 3 (Seguridad):

*Ayer implementé el cifrado de contraseñas para proteger la información del usuario.

*Hoy trabajaré en el sistema de recuperación de contraseña mediante correo electrónico.

*No tengo problemas actualmente.

- Sprint Review: En el proyecto la idea es ir paso a paso, entonces; al finalizar el Sprint 1, el equipo presentará el desarrollo del Módulo de Usuario como primer resultado. Durante esta reunión se mostrarán las siguientes funcionalidades desarrolladas y el Product Owner revisará si las funcionalidades cumplen con los requerimientos:

*Registro de usuarios mediante formulario.

*Validación de datos ingresados por el usuario.

*Almacenamiento de información en la base de datos.

*Inicio de sesión utilizando correo electrónico y contraseña.

*Sistema de restablecimiento de contraseña mediante correo electrónico.

También se demostrará el funcionamiento del sistema a través de los diagramas de actividades definidos, como:

*Registro de usuario

*Inicio de sesión

*Restablecimiento de contraseña

- Sprint Retrospective: En esta reunión el equipo analiza tres aspectos principales:

¿Qué salió bien?

*El equipo logró implementar correctamente los módulos.

*Hubo buena comunicación entre los desarrolladores frontend y backend.

*Se lograron cumplir los requerimientos funcionales establecidos para el Sprint.

¿Qué se puede mejorar?

*Mejor organización en la distribución de tareas.

*Documentar mejor el código para facilitar el trabajo del equipo.

*Planificar con mayor precisión los tiempos de desarrollo.

¿ Qué acciones se pueden mejorar para el siguiente Sprint?

*Utilizar herramientas de control de versiones para mejorar la colaboración.

*Realizar revisiones de código entre los miembros del equipo.

*Definir tareas más específicas en el Sprint Planning.

4. Artefactos SCRUM :

- Product Backlog:

| ID | Requerimiento | Descripción | Prioridad | Módulo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF01 | CRUD de Usuario | Permite crear, editar, eliminar y consultar la cuenta del usuario. | Alta | Usuario |
| RF02 | Iniciar sesión | Permite al usuario acceder al sistema mediante correo y contraseña. | Alta | Usuario |
| RF03 | Restablecer contraseña | Permite recuperar o cambiar la contraseña del usuario. | Alta | Usuario |
| RF04 | Ajustes de configuración | Permite modificar volumen, pantalla y otras preferencias del juego. | Alta | Configuración |
| RF05 | Personalización de avatar | Permite modificar apariencia, rostro y características del avatar | Alta | Avatar |
| RF06 | Niveles | Permite acceder y completar niveles del juego | Alta | Niveles |
| RF07 | Contador de vidas | El jugador tiene un máximo de 3 vidas durante el juego | Alta | Juego |
| RF08 | Pérdida de vidas | El jugador pierde al quedarse sin vidas | Alta | Juego |
| RF09 | Movimiento del jugador | Permite mover al jugador con teclas del teclado | Alta | Juego |
| RF10 | Comportamiento de enemigos | Los enemigos reaccionan y atacan al jugador | Alta | Juego |
| RF11 | Ítems del juego | Permite recoger objetos que ayudan al jugador | Alta | Juego |
| RF12 | Interacciones | Permite interactuar con objetos del entorno | Alta | Juego |
| RF13 | Autoguardado | Guarda automáticamente el progreso del jugador | Alta | Juego |

- Sprint Backlog:

Sprint 1 – Módulo Usuario

Objetivo: Implementar el sistema de gestión de usuarios.

| Tarea | Requerimiento asociado |
| --- | --- |
| Crear formulario de registro de usuario | RF01 |
| Programar validación de datos | RF01 |
| Crear base de datos de usuarios | RF01 |
| Implementar inicio de sesión | RF02 |
| Implementar recuperación de contraseña | RF03 |

Sprint 2 – Configuración del Juego

Objetivo: Permitir al usuario modificar la configuración del juego.

| Tarea | Requerimiento asociado |
| --- | --- |
| Crear menú de configuración | RF04 |
| Implementar control de volumen | RF04 |
| Implementar ajustes de pantalla | RF04 |
| Guardar configuraciones del usuario | RF04 |
| Mostrar vista previa de cambios | RF04 |

Sprint 3 – Personalización del Avatar

Objetivo: Permitir la personalización del avatar del jugador.

| Tarea | Requerimiento asociado |
| --- | --- |
| Crear avatar base | RF05 |
| Implementar opciones de personalización | RF05 |
| Mostrar vista previa del avatar | RF05 |
| Guardar configuración del avatar | RF05 |

Sprint 4 – Sistema de Niveles

Objetivo: Implementar el sistema de niveles del juego.

| Tarea | Requerimiento asociado |
| --- | --- |
| Diseñar estructura de niveles | RF06 |
| Programar desbloqueo de niveles | RF06 |
| Programar guardado de progreso | RF13 |
| Mostrar mensaje de nivel completado | RF06 |

Sprint 5 – Juego

Objetivo: Implementar la jugabilidad del videojuego.

| Tarea | Requerimiento asociado |
| --- | --- |
| Programar movimiento del jugador | RF09 |
| Implementar sistema de vidas | RF07 |
| Programar perdida de vidas del jugador | RF08 |
| Programar comportamiento de enemigos | RF10 |
| Implementar ítems del juego | RF11 |
| Implementar interacciones con objetos | RF12 |
| Implementar autoguardado del juego | RF13 |

- Incremento:

| Sprint | Incremento |
| --- | --- |
| Sprint 1 | Sistema de registro e inicio de sesión de usuarios |
| Sprint 2 | Menú de configuración del juego funcional |
| Sprint 3 | Sistema de personalización de avatar |
| Sprint 4 | Sistema de niveles con progreso guardado |
| Sprint 5 | Juego funcional con movimiento, enemigos, vidas e ítems |